PROJEKT UMOWY

UMOWA

Zawarta w dniu  r. w Korytnicy, pomiędzy Gminą Korytnica  z siedzibą w Korytnicy , ul. Małkowskiego 20, 07-120 Korytnica   (NIP: 8241727162), zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez: - Grażynę Chrupek –Wójta Gminy Korytnica , przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Moniki Wróbel

a: _________________________, zwanym/zwaną dalej WYKONAWCĄ,  reprezentowanym/reprezentowaną przez:

wspólnie zwanymi dalej STRONAMI,

Wykonawca wyłoniony w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego pn. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żaboklikach jako centrum rekreacyjno-kulturalne”.

Umowa zawarta poniżej kwoty określonej w art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z  2024 r. poz. 1320 ze zm.), zwana dalej „umową”:

§ 1

- Przedmiotem zamówienia publicznego są roboty budowlane polegające remoncie budynku świetlicy w Żaboklikach . Zakres robót przewiduje docieplenie fundamentu, docieplenie ścian cokołu, Docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie stropu, roboty wykończeniowe wewnętrzne, zagospodarowanie terenu.

- Zakres rzeczowy przedmiotu umowy określa Dokumentacja projektowa stanowiąca załącznik do Ogłoszenia.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie ze złożoną ofertą, obowiązującymi przepisami prawa, normami i sztuką budowlaną.

- W trakcie realizacji prac należy stosować materiały i wyroby fabrycznie nowe, odpowiadające wymaganiom Zamawiającego, posiadające atesty i certyfikaty, zgodne z obowiązującymi przepisami oraz obowiązującymi świadectwami dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem norm, posiadające zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

- Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 6 dostarczy na własny koszt  i ryzyko, wszystkie niezbędne materiały i sprzęt oraz zapewni odpowiednio wykwalifikowany

i doświadczony personel i nadzór nad realizacją robót, umożliwiający wykonanie zamówienia  w wyznaczonym terminie.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z wszelkim uwarunkowaniami formalno-prawnymi związanymi z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca oświadcza, że spełnia wszystkie wymogi formalne i prawne wymagane  do wykonywania przedmiotu umowy.

- Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem niniejszej umowy uwzględnił wszelkie okoliczności mogące mieć wpływ na należyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym na ustalenie wynagrodzenia umownego, a nadto oświadcza, że zapoznał się ze wszystkimi dokumentami oraz warunkami, które są niezbędne i konieczne do wykonania przez niego niniejszej umowy bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów i w związku z tym nie wnosi i nie będzie wnosił w przyszłości żadnych roszczeń.

§ 3

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy w terminie  do dnia 30 września 2026 r.

- Do upływu wskazanego w ust. 1 terminu Wykonawca ma obowiązek wykonać wszystkie roboty  i zgłosić je Zamawiającemu do odbioru.

§ 4

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- współpraca z Wykonawcą w zakresie niezbędnym dla realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

- udostępnienie dokumentów i danych związanych z wykonaniem przedmiotu umowy, będących w posiadaniu Zamawiającego,

- odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania,

- 4) zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

- Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- zrealizowanie przedmiotu umowy określonego w § 1 umowy z należytą starannością, na warunkach ustalonych niniejszą umową, a także uzgodnionymi z Zamawiającym zmianami podjętymi w trakcie realizacji prac;

- ponoszenie pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie w miejscu prowadzonych prac obowiązujących przepisów bhp i p.poż., jak i za wszelkie szkody powstałe w trakcie trwania robót lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- utrzymanie ładu i porządku w miejscu prowadzonych prac;

- należyte zabezpieczenie i oznakowanie miejsca prowadzonych prac;

- przedstawienie na każde wezwanie Zamawiającego stosownych atestów i certyfikatów na zastosowane materiały i urządzenia;

- bieżące informowanie Zamawiającego o okolicznościach uniemożliwiających wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

§ 5

- Odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie z udziałem przedstawicieli Zamawiającego  i Wykonawcy.

- Dokumentem odbioru będzie obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru prac oraz terminy wyznaczone na usunięcie ewentualnych wad stwierdzonych w przedmiocie odbioru.

- Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad stwierdzonych przez Zamawiającego na swój koszt w zakresie i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad jeżeli przyczyna ich powstania leżała po jego stronie.

§ 6

- Za prawidłowe wykonanie całości umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości ……………. zł brutto  (słownie: ……………..).

- Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy                i innych  świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia.

- Rozliczenie między Stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie jednej faktury wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o obustronnie podpisany protokół odbioru końcowego.

- Faktura będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze,  zgodny z wykazem prowadzonym przez Ministerstwo Finansów uregulowany w art. 96b ustawy  o podatku  od towarów i usług, w terminie 30 dni od daty:

- doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury,

- przesłania 	faktury 	elektronicznej 	na 	dedykowaną 	skrzynkę 	poczty 	elektronicznej: ug@korytnica.pl

- przesłania poprzez Krajowy System e- Faktur (KSeF).

- Wykonawca oświadcza, że numer rachunku bankowego wskazany na fakturze wystawionej  w związku z realizacją umowy jest numerem podanym do Urzędu Skarbowego i jest właściwym dla dokonania rozliczeń na zasadach podzielnej płatności (split payment), zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.  W przypadku, gdy wskazany rachunek bankowy nie znajduje się w Wykazie podatników VAT opublikowanym przez Ministerstwo Finansów, Zamawiający ma prawo wstrzymania się z zapłatą do czasu jego ujawnienia w ww. wykazie bez ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu tj. Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne kary umowne, odsetki ustawowe i inne rekompensaty.

- W przypadku wystawienia faktury w KSeF wykonawca zobowiązany jest dodatkowo do wskazania znacznika ,,1” w polu JST (jednostki samorządu terytorialnego), gdyż faktura dotyczy Jednostki podrzędnej JST związanej z umową oraz wypełnienia sekcji ,,Podmiot3” danymi odbiorcy faktury (Urzędu Gminy Korytnica) wraz ze wskazaniem roli w polu ,,Rola” jako ,,8”-JST-Odbiorca. W danych Odbiorcy faktury należy wpisać w szczególności NIP Urzędu Gminy Korytnica: 8241273330

§ 7

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne wykonanego przedmiotu umowy, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na wykonany przedmiot umowy na okres  ……………… od dnia obustronnie podpisanego protokołu odbioru.

- Gwarancja udzielona przez Wykonawcę obejmuje całość przedmiotu umowy, w szczególności dotyczy jakości wykonanych prac oraz użytych materiałów.

- W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do bezpłatnego usunięcia wad w terminie wyznaczonym przez Zmawiającego, jeżeli pojawiły się one z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy tj. w związku z wadliwym wykonaniem prac, a także w przypadku użycia wadliwego materiału.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, albo nienależycie usunie wady, albo odmówi usunięcia wad za które ponosi odpowiedzialność, Zamawiający ma prawo powierzyć usunięcie wady osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy bez konieczności uprzedniego uzyskania zgody Sądu, na co wykonawca wyraża zgodę.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po terminie określonym  w § 7 ust. 2 umowy, jeżeli reklamował wady przed upływem tego terminu.

- Zgłoszenie wad dokonywane będzie przez Zamawiającego pisemnie lub drogą elektroniczną.

- Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego wynikających z przepisów o rękojmi za wady.

§ 8

Zamawiający ma prawo do naliczenia Wykonawcy następujących kar umownych:

- za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy  w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy;

- za nieterminowe wykonanie prac - w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, w stosunku do terminu określonego w § 3 umowy;

- za nieterminowe usuwanie wad ujawnionych podczas odbioru robót lub w okresie gwarancji  i rękojmi - w wysokości 0,2% wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- Każdej ze Stron przysługuje prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego kary umowne.

- Kary umowne, o których mowa w umowie, mogą być potrącone z faktury Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę.

- W przypadku niewystawienia faktury lub w przypadku wystawienia faktury na kwotę niższą niż naliczona kara umowna, co uniemożliwi potrącenie kary zgodnie z zapisem § 8 ust. 3 umowy, Wykonawca zostanie wezwany do wpłacenia naliczonej kary umownej na konto bankowe Zamawiającego.

- Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązków i zobowiązań wynikających  z umowy.

§ 9

Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie aneksu podpisanego przez obie Strony, pod rygorem nieważności.

§ 10

1.Stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w szczególności, gdy:

- Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie  i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym terminie, nie zadośćuczyni żądaniu

Zamawiającego,

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży                 w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy - odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należytego mu z tytułu wykonania części umowy;

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części,

- Wykonawca przystąpił do likwidacji swojej firmy, z wyjątkiem likwidacji przeprowadzanej  w celu przekształcenia,

- Wykonawca nie rozpocznie realizacji przedmiotu umowy w ustalonym terminie.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności w przypadku jeśli  z powodu zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności  Zamawiający nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

2.Strony uprawnione są do skorzystania z umownego prawa odstąpienia, o którym mowa  w  § 10 w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie od umowy.

3.Odstąpienie od umowy będzie dokonane w formie pisemnej, pod rygorem nieważności  z podaniem przyczyn odstąpienia i wskazaniem terminu odstąpienia od umowy.

§ 11

- Do kontaktów w kwestiach dotyczących realizacji przedmiotu umowy  zostają wyznaczone następujące osoby:

- ze strony Zamawiającego: p. ………………………….., tel. …………………. e-mail: …………………….…..;

- ze strony Wykonawcy: p. ………………………….., tel. …………………. e-mail: …………………….…………

- Strony ustalają, że wszelkie informacje dotyczące realizacji umowy, dostarczone na wskazane  w ust. 1 adresy e-mail poczytuje się za przekazane skutecznie Stronie.

§ 12

- Wykonawca nie może przenosić na rzecz podmiotów trzecich jakichkolwiek wierzytelności przysługujących mu od Zamawiającego z tytułu niniejszej umowy bez pisemnej zgody Zamawiającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz przepisów wykonawczych do tej ustawy.

- Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej umowy Strony będą rozstrzygać polubownie, a jeśli nie będzie to możliwe rozstrzygać je będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Niniejsza umowa jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach  o dostępie do informacji publicznej.

- Wykonawca zobowiązany jest  do zachowania w poufności informacji nie stanowiących informacji publicznych w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej zarówno  w trakcie trwania umowy jak i po jej zakończeniu.

- Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego jeden dla Wykonawcy.

§ 13

- Załącznikami do niniejszej umowy stanowiącymi jej integralną część są:

1) załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zamówieniu;

2) załącznik nr 2 – oferta Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY: 	 	 	 	 	 	 	 	WYKONAWCA: